# 深探平台 · 子系统接入成熟度与排期规划

编制日期：2026-06-10　｜　范围：deepexplor-services 全部子系统的「生产者→消费者」接入状态

依据：commons/*_broker 接线图、各服务 metadata 平台契约、代码内路线图标记（P1/P2、方向二/四/五）的实测核查。

## 图例

✅ 已接入并被下游消费

🔶 契约/槽位就绪、消费端未接 —— 应即规划

⬜ 更深一层能力，按既有路线图储备

— 不适用 / 不入证据链

# 一、子系统总览（生产者视角）

| 子系统 | 角色 | 平台契约 (metadata+broker) | 接 geo-model3d | 接 geo-reporter | 分档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data-colle (prospector) | 资料/阈值文本基座 | ✅ datacolle_broker | 间接(定族) | ✅ 各章节文本 | ✅ 已就绪 |
| geo-analyser | 遥感蚀变证据 | ✅ analyser_broker | ✅ 蚀变层 | ✅ 遥感章节 | ✅ 已就绪 |
| geo-stru | 构造/断裂证据 | ✅ structural_broker | ✅ 构造层 | ✅ 地质章节 | ✅ 已就绪 |
| geo-exploration | 勘查靶点/经验深度 | ✅ exploration_broker | ✅ 深度/校验 | ✅ 遥感章节 | ✅ 已就绪 |
| geo-geophys | 物探位场/欧拉/速度 | ✅ geophys_broker | ✅ 方向二 | ✅ 物探图件 | ✅ 已就绪 |
| geo-geochem | 化探异常 | ✅ geochem_broker | ✅ 本次刚接(证据层) | ✅ 本次刚接(章节图件) | ✅ 本次补齐 |
| geo-model3d | 三维有利度/靶点 | ✅ model3d_broker | —(自身) | ✅ 三维成矿预测章节(P2) | ✅ 已就绪 |
| geo-insar | 地表形变 (InSAR) | 🔶 仅 schema/utils，无 broker | 🔶 形变层槽位留好、无加载器 | ✅ 本地直读 fetch_insar_local | 🔶 要规划 |
| geo-reporter | 综合报告 (终端) | —(终端消费者) | — | —(自身) | ✅ 已就绪 |
| geo-downloader | 影像/DEM 数据供给 | —(数据源,非证据) | — | — | — 不入证据链 |

# 二、生产者 → 消费者 接入矩阵

| 证据生产者 | → geo-model3d | → geo-reporter |
| --- | --- | --- |
| 蚀变 geo-analyser | ✅ | ✅ |
| 构造 geo-stru | ✅ | ✅ |
| 勘查 geo-exploration | ✅ | ✅ |
| 物探 geo-geophys | ✅ | ✅ |
| 化探 geo-geochem | ✅（本次） | ✅（本次） |
| 三维 geo-model3d | — | ✅ |
| 形变 geo-insar | 🔶 唯一缺口 | ✅（本地直读） |

结论：本次补上 geochem 后，生产者→消费者矩阵里只剩一个空格 —— geo-insar → geo-model3d 的形变证据层。

# 三、三波排期建议

## Wave 0 — 已做好准备（契约+消费都通，无需新规划）

data-colle、geo-analyser、geo-stru、geo-exploration、geo-geophys、geo-geochem（本次）、geo-model3d、geo-reporter —— 共 8 个，已形成「上游证据 → model3d 三维融合 / reporter 报告」闭环。

## Wave 1 — 要规划了（槽位就绪、消费端未接，最现成、应立刻做）

geo-insar → geo-model3d 形变证据层 —— 比 geochem 当时还现成：

model3d 的 deformation 槽位已完全预留：EvidenceSet.deformation 字段、build_surface_layers 已含、每个成因族的权重 w["deformation"] 都已配好（0.05–0.10）。

当前 gather_evidence 永远 deformation=None —— 就差一个 _load_deformation 加载器（与本次给 geochem 加 _load_geochem 完全同款）。

前置：geo-insar 目前没有 commons/insar_broker.py（只有 schema/utils）。故本波 = 先建 insar_broker（生产者契约）→ 再给 model3d 加 _load_deformation。reporter 侧已通，无需动。

收益：地表形变（活动构造/沉降）作第 6 层地表证据并入三维有利度。

## Wave 2 — 还没做、但按既有路线图要着手储备

| 储备项 | 来源标记 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| geochem 原生晕轴向分带/剥蚀程度/构造叠加晕 | geochem/config.py HALO_ZONATION「P2 用，P1 先登记」 | 深化 geochem 产物 |
| geochem → model3d 深度门控（非仅 2D 层） | geochem_engine.py「进 model3d 深度门控 P2+」 | 用晕分带反映的剥蚀深度做 z 方向门控，比本次 2D 证据层更深一层 |
| model3d 方向四：WofE/信息量/真值标签 | scorers.py NotImplementedError「待真实已知矿点」 | 接口保留、默认关闭，缺真实矿点标签 |
| model3d 方向五：钻孔约束 | model3d README「待方向五（钻孔）灌入」 | 真实深度硬约束 |

# 四、一句话总览

本次把 geochem 这块孤岛接进了平台，矩阵里只剩 InSAR→model3d 一个空格（Wave 1，最现成）；其余都是更深一层的能力储备（Wave 2，依赖晕分带细化 / 真实矿点 / 钻孔数据）。

（本表由代码实测核查生成；权重等数值为初版，待地质专家复核校准。）