# 深探平台 · 子系统接入成熟度与排期规划（v2 刷新版）

编制日期：2026-06-11　｜　取代 v1(2026-06-10)：v1 标的「唯一缺口 InSAR→model3d」已实现，缺口已转移。

依据：commons/*_broker 接线图、各服务 metadata 平台契约、model3d gather_evidence 实际加载层、reporter 章节分支、代码内路线图标记——全部实测核查（含端到端跑通验证）。

## 图例

✅ 已接入并被下游消费（实测跑通）

🔶 契约/函数/槽位就绪、消费端未接 —— 应即规划

⬜ 更深一层或自产自用，按路线图储备

— 不适用 / 不入证据链

# 零、自 v1（6-10）以来：一大批路线图项已落地

v1 之后平台大幅前移，以下原「待规划/储备」项现已实现并接线：

✅ InSAR → model3d 形变层（Wave 1）：commons/insar_broker.py + model3d _load_deformation；本次已端到端跑通（山东招远 AOI → deformation 进 available_layers、权重 0.1 参与融合）。

✅ 方向四 数据驱动成矿预测：已知矿点库(MRDS+本地 deposits_library)、PU/RF/WofE、LABEL_MIN 门控。

✅ P2：模糊γ/贝叶斯融合可选、三维构造几何(断裂倾向投影)、三维 Web 查看器。

✅ P4：跨区迁移模型 registry。

✅ 新增子系统 geo-drill（钻探验证闭环）+ commons/drill_broker、deposits_broker；所有上游加载器统一 select_best_entry。

# 一、子系统总览（生产者视角，刷新）

| 子系统 | 角色 | 平台契约 (broker) | 接 model3d | 接 reporter | 分档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data-colle | 资料/阈值文本基座 | ✅ datacolle_broker | 间接(定族) | ✅ 各章节文本 | ✅ 已就绪 |
| geo-analyser | 遥感蚀变证据 | ✅ analyser_broker | ✅ 蚀变层 | ✅ 遥感图件 | ✅ 已就绪 |
| geo-stru | 构造/断裂证据 | ✅ structural_broker | ✅ 构造层 | ✅ 地质图件 | ✅ 已就绪 |
| geo-exploration | 勘查靶点/经验深度 | ✅ exploration_broker | ✅ 深度/校验 | ✅ 遥感图件 | ✅ 已就绪 |
| geo-geophys | 物探位场/欧拉/速度 | ✅ geophys_broker | ✅ 方向二(磁/深度门控/速度) | 🔶 位场图件未接 | 🔶 半通 |
| geo-geochem | 化探异常 | ✅ geochem_broker | ✅ 证据层 | ✅ 章节图件+浓集中心 | ✅ 已就绪 |
| geo-insar | 地表形变(SBAS) | ✅ insar_broker | ✅ 形变层(本次验证) | ✅ 形变章节 | ✅ 已就绪 |
| geo-model3d | 三维有利度/靶点 | ✅ model3d_broker | —(自身) | 🔶 三维图件未接 | 🔶 半通 |
| geo-drill | 钻探验证闭环/回灌 | ✅ drill_broker | 🔶 仅手动上传，broker 自动发现未接 | ⬜ 未接 | 🔶 要规划 |
| geo-reporter | 综合报告(终端) | —(终端消费者) | — | —(自身) | ✅ 已就绪 |
| geo-downloader | 影像/DEM 数据供给 | —(数据源) | — | — | — 不入证据链 |

# 二、生产者 → 消费者 接入矩阵（刷新）

| 证据/成果生产者 | → geo-model3d | → geo-reporter |
| --- | --- | --- |
| 蚀变 geo-analyser | ✅ | ✅ |
| 构造 geo-stru | ✅ | ✅ |
| 勘查 geo-exploration | ✅ | ✅ |
| 物探 geo-geophys | ✅ | 🔶 位场图件未接 |
| 化探 geo-geochem | ✅ | ✅ |
| 形变 geo-insar | ✅ | ✅ |
| 三维 geo-model3d | — | 🔶 三维图件未接 |
| 钻探 geo-drill | 🔶 仅手动上传 | ⬜（可选） |

结论：v1 的 InSAR 缺口已补；缺口转移到 ①geo-drill→model3d 自动闭环、②geophys 图件→reporter、③model3d 三维图件→reporter。

# 三、三波排期建议（刷新）

## Wave 0 — 已做好准备（实测跑通，无需新规划）

model3d 证据链：蚀变/构造/勘查/物探(磁)/化探/形变 六层全通；方向四(WofE)、P2/P4 已上线。reporter：地质/遥感/化探/InSAR 章节图件+文本已注入。

## Wave 1 — 要规划了（产/契约就绪、消费端未接，最现成）

① geo-drill → geo-model3d 自动闭环（headline）

现状：model3d 已有闭环逻辑（barren_rc=钻孔确认无矿作真负样本、drill_feedback 回灌），但仅经手动上传 drill_feedback_path；commons/drill_broker（get_holes/get_feedback ore|barren）零消费。

要做：给 model3d 加 _load_drill（仿 _load_geochem/_load_deformation），经 drill_broker.find_drill_for_bbox 自动发现 geo-drill 成果并回灌 → 真正闭合「预测-钻探-回灌」螺旋。

② geo-geophys 位场图件 → geo-reporter

现状：_geo_geophys_figures(bbox) 已写好，但 collect_subsystem_figures 的 geophysics 分支只用 datacolle 图件，从未调用它 → geophys 自产位场图（化极/解析信号/倾斜角）没进报告。要做：在该分支加一行 figs.extend(_geo_geophys_figures(bbox))。

③ geo-model3d 三维图件 → geo-reporter

现状：_geo_model3d_figures(bbox) 已写好但无任何调用，且 categories.py 无「三维成矿预测」章节 → 三维深度切片/剖面没进报告。要做：加 model3d 章节定义 + 在 collect 分支调用该函数。

## Wave 2 — 储备（更深一层 / 自产自用 / 依赖数据）

| 储备项 | 现状 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| deposits_broker 下游消费 | model3d 自产 deposits 层(known_deposits)，但无下游消费 | 供其它服务复用已知矿点；非闭环必需 |
| geochem 晕轴向分带/剥蚀程度 + 深度门控 | config 已登记 HALO_ZONATION；model3d 深度门控 P2+ | 用晕分带反映剥蚀深度做 z 门控，比 2D 证据层更深 |
| geo-drill 反馈进 reporter 章节 | drill 成果未进报告 | 把钻探见矿/无矿验证写入报告闭环章节 |

# 四、一句话总览

平台已从「孤岛」走到「近闭环」：六层地表证据 + 方向四数据驱动 + P2/P4 全部上线，InSAR 也已验证跑通。当前真实缺口只剩三个、且都很现成 —— geo-drill→model3d 自动闭环（最有价值）、geophys 与 model3d 图件进报告（各差几行接线）。

（本表由代码实测核查 + 端到端跑通生成；权重等数值为初版，待地质专家复核校准。本文件取代 v1_20260610。）